Monitorowanie pracowni laboratoryjnej
Dawid Kuliński

---
Dlaczego projekt został wybrany?
Dlaczego projekt został wybrany?

---
Co będzie wykonane?
Co będzie wykonane?

---
Stacja Monitorowania
Stacja Monitorowania

---
Wymagania Funkcjonalne
Wymagania Funkcjonalne
Stacja Monitorowania
  - Kompatybilny z Windows 10
  - Podgląd ekranów stacji komputerowej
    - Tworzenie zrzutów ekranu stacji komputerowej.
    - Wybór rozdzielczości utworzonego zrzutu.
    - Wysyłanie utworzonych zrzutów.
  - Podgląd uruchomionych procesów
    - Utworzenie listy aktualnie uruchomionych procesów w systemie.
    - Monitorowanie utworzenia procesu.
    - Przesyłanie informacji o uruchomionych procesach.
    - Blokowanie niedozwolonych procesów.
  - Informowanie użytkownika o połączeniu ze Stacją kontrolującą
    - Obecność komunikatu w postacji MessageBox lub Tray Icon

---
Wymagania Funkcjonalne
Wymagania Funkcjonalne
Stacja kontrolująca
  - Kompatybilny z Windows 10
  - Podgląd stanowisk komputerowych
    - Utworzenie listy aktywnych użytkowników.
    - Zapis listy utworzonych procesów użytkownika.
    - Zapis zrzutów ekranu użytkownika.
    - Podgląd informacji zebranych o użytkowniku.
  - Konfiguracja kont klienta
    - Zmiana konfiguracji klienta.
  - Autoryzacja użytkowników
    - Autoryzacja za pomocą certyfikatów.
    - Podział użytkowników na grupy.

---
Harmonogram
Harmonogram
Zadanie	Termin wykonania	Wykonawca
Przesyłanie komunikatów za pomocą Rabbit MQ	09.12.2018	Dawid Kuliński
Monitorowanie utworzenia nowego procesu	09.12.2018	Dawid Kuliński
Zbieranie informacji o utworzonych procesach	09.12.2018	Dawid Kuliński
Przesyłanie informacji o utworzonych procesach	09.12.2018	Dawid Kuliński
Zapis listy utworzonych procesów użytkownika	09.12.2018	Dawid Kuliński

---
Harmonogram
Harmonogram
Zadanie	Termin wykonania	Wykonawca
Autoryzacja za pomocą certyfikatów	13.01.2019	Dawid Kuliński
Podział użytkowników na grupy	13.01.2019	Dawid Kuliński
Utworzenie listy aktywnych użytkowników	13.01.2019	Dawid Kuliński
Tworzenie zrzutów ekranu stacji komputerowej	13.01.2019	Dawid Kuliński
Wybór rozdzielczości utworzonego zrzutu.	13.01.2019	Dawid Kuliński
Wysyłanie utworzonych zrzutów ekranu.	13.01.2019	Dawid Kuliński

---
Harmonogram
Harmonogram
Zadanie	Termin wykonania	Wykonawca
Zapis zrzutów ekranu użytkownika.	19.01.2019	Dawid Kuliński
Podgląd informacji zebranych o użytkowniku.	19.01.2019	Dawid Kuliński
Zmiana konfiguracji klienta.	19.01.2019	Dawid Kuliński
Blokowanie niedozwolonych procesów.	19.01.2019	Dawid Kuliński
Obecność komunikatu w postaci “MessageBox” lub “Tray Icon”.	19.01.2019	Dawid Kuliński

---
Dziękuję za uwagę
Dziękuję za uwagę
Dawid Kuliński
dawid.kulinski@student.put.poznan.pl
https://github.com/DawidKulinski/PT-LaboratoryMonitoring